Système de Surveillance à Distance d’une
RUCHE TÉMOIN
(Association des Apiculteurs du Limousin)

Date :	8/11/2022
Destinataire :	Commission de validation
Version : 3.0
# Table des matières

# Cahier des charges
# Présentation globale du projet
## Objectif principal

Un ensemble de ruches compose un rucher. En général, un apiculteur possède plusieurs ruchers qui sont disséminés dans des endroits différents qui peuvent être éloignés de plusieurs centaines de kilomètres.

L’objectif principal est de réaliser un prototype à insérer à une ruche témoin qui permettra le suivi quotidien d’une ruche pour contrôler la bonne évolution de la production de miel et signaler tous les défauts.

Il permettra d’éviter les déplacements fréquents sur les ruchers, coûteux en essence et en temps, d’augmenter la récolte et optimiser les transhumances, détecter les comportements anormaux et diminuer la fréquence des déplacements vers les ruchers.

Le prototype de la ruche témoin permettra de relever des mesures diverses (dans un premier temps seul le poids sera récupéré mais on pourra rajouter des capteurs comme la température ambiante) et d’alerter l’apiculteur en cas de problème sur sa ruche témoin.

Description du système :

Un Rucher

Détails d’une ruche

Côté Association		Côté Ruche

RS232	Sigfox	Module GSM/GPS / Platine de test / RS232
Module GSM/GPRS	rs232 / Raspberry Pi / I2C / RS232
	Accéléromètre-gyroscope Balance MyWeigh HD-150

Côté Ruche :

La ruche est posée sur une balance qui mesure le poids de celle-ci. La balance est reliée grâce à une liaison série RS232 à un système embarqué qui servira de calculateur et fonctionnant sous Linux. Lui-même relié par une autre liaison série RS232 à un module permettant de lire sa position GPS et d’envoyer les informations par SMS ou directement relié à une carte Sigfox pour utiliser le réseau basse fréquence. Un accéléromètre-gyroscope permettra de détecter le basculement ou le déplacement d’une ruche.

Côté Association :

L’ordinateur est relié à un module GSM permettant de réceptionner les SMS de la ruche et un téléphone portable permet d’en voyer et de recevoir des SMS.
# Systèmes d’informations :

Un module GSM permet de communiquer avec la ruche par SMS, il stocke les informations reçues dans une base de données. Ces informations sont ensuite consultables en intranet/internet.

Un portable dont le numéro sera au préalable enregistré sur le système embarqué peut demander le poids en cours en envoyant un SMS spécifique à la ruche et recevra des SMS en cas d’anomalies sur la ruche.

Le but du projet est donc de :

- Acquérir toutes les mesures en provenance de la ruche périodiquement et ponctuellement,
- Enregistrer les mesures dans une base de données,
- Afficher les mesures sous forme de graphiques et visualiser la position des ruches témoins sur une carte (type google maps),
- Alerter l’apiculteur en cas d’anomalies.

## Contexte d’utilisation
Il existe 2 environnements :
Repère	Système d’exploitation	Matériel d’interface	Langage de développement
SMDR1	Windows	RS232	C++
SMDR2	LINUX	RS232 (x2)	C++

## Contexte
Commanditaire	Association des Apiculteurs du Limousin
Projet nouveau / Projet interne	non / non
Délais de réalisation	Début : janvier 2023 / Fin : mai 2023
Investissement	Montant : 1000 €
Équipe de développement	3 étudiants
Professeurs responsables	Equipe STS SNIR

## Champs technologiques couverts
- Informatique
- Instrumentations
- Communications
# Expression du besoin
## Missions du système
- Acquérir le poids et la position des ruches témoins (automatiquement et à la demande),
- Alerter en cas de défaillance ou d’anomalie de la ruche, (choc, déplacement)
- Collecter les mesures et les archiver dans une base de données,
- Présenter à la demande d’un apiculteur :
- Les positions des différentes ruches sur une carte avec le dernier poids relevé,
- Un historique graphique sur une période déterminée par le client.

Les missions font apparaître les besoins suivants :
- Gérer la communication série entre le calculateur et le module GSM/GPS,
- Gérer la communication entre le calculateur et la carte SIGFOX,
- Gérer la communication série entre l’ordinateur et le module GSM,
- Gérer la communication série entre le calculateur et la balance,
- Gérer la communication série entre le calculateur et l’accéléromètre-gyroscope,
- Présenter et mettre à jour des données,
- Archiver des données dans une base de données,
- Identifier et valider le numéro de mobile demandant des informations.

## Diagramme des cas d’utilisation

## Diagramme de déploiement général
A établir

## Diagramme de séquence
A établir
# Décomposition en sous-systèmes
## Désignation :
- Présentation : sous-système de serveur des données
- Collecte : sous-système collecte des données
- Communication : sous-système de réception et transmission des données

## Sous-système Présentation
Cas d'utilisation : visualiser les mesures des ruches
Acteurs : apiculteur, base de données

Fonctionnalités majeures et contraintes d’utilisation
Fonctionnalités	Description	Contraintes
PF1	Mettre en place la page d’accueil	Données instantanées ou série de données
PF2	Extraire les données de la base de données et préparer les pages de présentation
PF3	Visualiser sur une carte les différentes ruches et afficher le dernier poids reçu ainsi que les alertes.

## Sous-système Collecte
Cas d'utilisation : Acquérir mesure
Acteurs : Base de données, , gestionnaire de mesures, gestionnaire de mouvement

Fonctionnalités majeures et contraintes d’utilisation
Fonctionnalités	Description	Contraintes
CF1	Extraire le poids de la balance	Transfert en mode série (RS232)
CF2	Extraire la position GPS du module embarqué	Transfert en mode série (RS232)
CF3	Extraire les informations de l’accéléromètre-gyroscope	Communication i2c

## Sous-système Communication
Cas d'utilisation : Enregistrer les mesures périodiquement
Acteurs : gestionnaire de mesures

Fonctionnalités majeures et contraintes d’utilisation
Fonctionnalités	Description	Contraintes
CoF1	Envoyer et recevoir les informations	Transfert en mode série (RS232) et commandes AT
CoF2	Envoyer et recevoir les informations	Utilisation du module SIGFOX
CoF3	Autoriser la communication uniquement avec une liste de numéro de mobile autorisée	Maximum 5 numéros

# Exigences qualité
## Exigences "qualité" du produit informatique
Le produit informatique doit répondre aux facteurs de qualité suivants :

Facteurs liés à l'environnement d'exploitation et d'utilisation
Facteur	Signification
Couplage	Capacité de liaison avec un autre logiciel
Efficacité	Optimisation de l'utilisation des ressources
Maniabilité	Facilité d'emploi pour l'utilisateur (interface / homme machine sous la forme de fenêtres d'affichage et de boîtes de dialogue, ...)
Robustesse	Conservation d'un fonctionnement conforme aux besoins exprimés, en présence d'événements non prévus ou non souhaités (arrêt normal, intempestif ou d'urgence)
Sécurité	Protection contre tout accès par des personnes non autorisées, / Disponibilité assurant la continuité des traitements
Facteurs liés à l'environnement de maintenance et de suivi
Adaptabilité	Facilité de suppression, d'évolution de fonctionnalités existantes, ou d'ajout de nouvelles fonctionnalités
Maintenabilité	Facilité de localisation et de correction des erreurs résiduelles
Portabilité	Minimisation des répercussions d'un changement d'environnement logiciel et matériel

## Exigences "qualité" du développement
En ce qui concerne les exigences "qualité" du développement :
- La modélisation du produit informatique doit être réalisée avec la méthode UML pour la spécification, et assurer un lien avec la conception
- La modélisation UML doit être réalisée avec un AGL MagicDraw
- Le codage doit respecter le standard de codage en cours dans la section
## Exigences sur la documentation
Les exigences qualité à respecter, relativement aux documents, sont :
- Sur leur forme : respect de normes et de standards de représentation, maniabilité, homogénéité, lisibilité, maintenabilité
- Sur leur fond : complétude, cohérence, précision
## Exigences sur la livraison
Les produits livrables du projet sont :
- Le dossier de projet
- Les codes sources et exécutables de l'application livrés sur supports autonomes (CDROM).

### Le dossier du projet :
Il comprend une partie commune à l'équipe et une partie personnelle pour chacun des membres.
Partie commune : (de 20 à 30 pages)
- Introduction, situation du projet dans son contexte industriel ;
- Dossier de spécifications ;
- Dossier de conception préliminaire et plan de tests d'intégration. Suivant la nature du projet et ses points d'entrée, certains éléments de ce dossier peuvent être présents dans les parties personnelles.
Partie personnelle : (de 20 à 30 pages)
- Situation de la partie personnelle dans l'ensemble du projet ;
- Dossier de conception détaillée et plan de tests unitaires ;
- Eléments de codage
Chaque page du dossier doit être clairement identifiée (Le pied de page comporte le nom du ou des auteurs).
La lecture peut être facilitée en attribuant à chaque partie personnelle une couleur particulière.
En fonction des spécificités du projet et des contraintes de documentation imposées par le cahier des charges, des documents annexes peuvent être joints (annexes techniques, manuel d'utilisation, notice de maintenance, sources complets, etc.)
Lors de l'épreuve de soutenance, le jury doit disposer du dossier initial remis à l'équipe de projet, du rapport de projet, du dossier de suivi et des avenants éventuels. Le dossier technique de projet est établi en :
- deux exemplaires pour les membres du jury,
- un exemplaire pour l'équipe pédagogique
- un exemplaire par étudiant

Ces documents sont composés de la manière suivante :
Une page de garde comprenant :
- le nom de l’Académie
- le nom de l’établissement
- la session du BTS
- l’intitulé de l’épreuve
- le nom du projet
- le nom du document
- son numéro de version
Pour chaque page suivante :
un entête comprenant :
- le nom de l’établissement
- la session du BTS
- le nom du projet
un pied de page comprenant :
- le nom du document et le numéro de version
- la date de mise à jour
- le numéro de page et nombre total de pages
Une page de présentation comprenant :
- le nom des auteurs
- le nom du ou des rédacteurs
- le nom du fichier
- la date de création
- la date de mise à jour
- la date d’impression
Un sommaire détaillé

# Activités génériques et compétences terminales évaluables

		4	5	6
A1	Rechercher et/ou exploiter des documents techniques en français ou en anglais.
C2.1	Maintenir les informations	X	X	X
A2	Identifier le besoin du client et établir un cahier des charges d’avant-vente.
C2.2	Formaliser l’expression d’un besoin	X	X	X
C2.3	Organiser et/ou respecter la planification d'un projet	X	X	X
C2.4	Assumer le rôle total ou partiel de chef de projet	X	X	X
A3	Analyser un cahier des charges et extraire les spécifications associées à sa réalisation dans une situation de bureau d’études.
C2.4	Assumer le rôle total ou partiel de chef de projet	X	X	X
C2.5	Travailler en équipe	X	X	X
C3.1	Analyser un cahier des charges	X	X	X
C3.5	Contribuer à la définition des éléments de recette au regard des contraintes du cahier des charges	X	X	X
A4	Réaliser l'analyse fonctionnelle, comportementale et structurelle d'un produit dans une situation de réalisation.
C3.1	Analyser un cahier des charges	X	X	X
C3.3	Définir l’architecture globale d’un prototype ou d’un système
C4.5	Tester et valider un module logiciel	X	X	X
A5	Proposer des solutions pour répondre aux besoins du cahier des charges dans un contexte technico-économique contraint.
C3.1	Analyser un cahier des charges	X	X	X
C3.6	Recenser les solutions existantes répondant au cahier des charges	X	X	X
A6	Établir un plan d'organisation pour réaliser un projet.
C2.1	Maintenir les informations	X	X	X
C2.3	Organiser et/ou respecter la planification d'un projet	X	X	X
C2.4	Assumer le rôle total ou partiel de chef de projet	X	X	X
C2.5	Travailler en équipe	X	X	X
A7	Réaliser ou mettre en œuvre et valider une solution.
C2.1	Maintenir les informations	X	X	X
C3.1	Analyser un cahier des charges	X	X	X
C3.3	Définir l’architecture globale d’un prototype ou d’un système
C3.5	Contribuer à la définition des éléments de recette au regard des contraintes du cahier des charges	X	X	X
C3.6	Recenser les solutions existantes répondant au cahier des charges
C4.1	Câbler et/ou intégrer un matériel	X	X	X
C4.2	Adapter et/ou configurer un matériel	X	X	X
C4.3	Installer et configurer une chaîne de développement	X	X	X
C4.4	Développer un module logiciel	X	X	X
C4.5	Tester et valider un module logiciel	X	X	X
C4.6	Intégrer un module logiciel	X	X	X
C4.7	Documenter une réalisation matérielle/logicielle	X	X	X
A8	Organiser et suivre le processus de maintenance d’après-vente.

A9	Élaborer et/ou mettre en œuvre le processus de réception, dans une situation de livraison.
C2.5	Travailler en équipe	X	X	X
C3.1	Analyser un cahier des charges	X	X	X
C3.5	Contribuer à la définition des éléments de recette au regard des contraintes du cahier des charges	X	X	X
C4.5	Tester et valider un module logiciel	X	X	X
A10	Assurer la disponibilité du système ou des services dans une situation d’exploitation et de continuité de service.
C2.5	Travailler en équipe
A11	Assurer le support client dans le cadre d’un contrat de service ou d’un service après-vente.
C2.2	Formaliser l’expression d’un besoin	X	X	X
C2.5	Travailler en équipe	X	X	X
A12	Encadrer une équipe.
C2.1	Maintenir les informations	X	X	X
C2.3	Organiser et/ou respecter la planification d'un projet	X	X	X
C2.5	Travailler en équipe	X	X	X

# Plan de développement
# Cycle de développement
Le cycle de développement préconisé est itératif.
Le point d’entrée dans le projet est l'étude des cas d'utilisation.

Réf	Description	Étudiants				Semaines année civile 2022
							R1				R2					R3
		4	5	6		5	6	7	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22
A3	Analyser le cahier des charges
T3.1	S’approprier le cahier des charges	X	X	X		X	X

A4	Réaliser une analyse
T4.2	Finaliser la modélisation du système	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

A6	Établir un plan d'organisation
T6.2	Gérer la planification	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T6.3	Assurer la traçabilité des travaux	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

A7	Réaliser et valider une solution
T7.1	Caractériser les entrées sorties du système	X	X	X			X	X
T7.2	Installer et configurer les modules matériels	X	X	X			X	X

T7.2	Définir les interfaces Hommes Machines	X	X	X		X	X	X	X
T7.2	Installer et configurer les modules logiciels	X	X	X		X / X	X	X	X	X
T7.2	Coder les modules logiciels	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X

T7.3	Tester les modules matériels	X	X	X			X	X	X
T7.3	Tester et valider les modules logiciels	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T7.4	Rédiger les documents relatifs au projet	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Intégration et interconnexion
T.7.3	Installer et tester les modules matériels	X	X	X				X	X
T.7.3	Coder les modules logiciels	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X
T.7.3	Tester et valider les modules logiciels	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X

A9	Élaborer le processus de réception
T9.2	Installer un système ou un service	X	X	X		X	X					X	X

## Planification générale du projet

Session 2023
Remise des projets	23-01-23
Revue 1 - Fin analyse	Semaine 8 (réunion informelle)
Revue 2 - Validation	Semaine 13 (du 3 avril au 7 avril)
Revue 3 - Validation	Semaine 22 (du 29 mai au 2 juin)
Dépôts des rapports de projet	Vendredi 26 mai (sous réserve)
Revue finale – Oral de Projet	Du 12 au 16 juin (sous réserve)

# Ressources
## Equipes de développement
L'équipe de développement est composée de 3 étudiants.
## Ressources opératives
Description	Existant	Acquisition
Une bascule MyWeigh HD-150	oui	non

## Ressources matérielles
### Exploitation
Description	Existant	Acquisition
Ordinateur type PC sous Windows / Calculateur Linux/Arm9 DNP/SK25 / Module GSM/GPS avec sa platine (côté ruche) / Module GSM/GPS Genloc 31e (côté PC) / Carte SIGFOX / Module accéléromètre-gyroscope	oui / oui / non / non / oui / non	non / non / oui / oui / non / oui

### Développement
Description	Existant	Acquisition
1 PC sous environnement Windows / 1 PC sous environnement Linux	oui / oui	non / non

## Ressources logicielles
### Exploitation
Description	Existant	Acquisition
Client HTTP / Serveur HTTP / SGBDR MySQL	oui	non

### Développement
Description	Existant	Acquisition
Visual Studio 2019 pour Windows / Chaîne de développement complète (C/C++ Cross GNU Tool chain) / Editeur HTML-PHP	oui	non

# Identification des tâches
## Tâches de développement
Voir répartition des tâches section 10.

## Tâches de conduite de projet
Gestion de projet
Suivi de l’avancement du projet
Rédaction du compte-rendu d’activité
Mise à jour du journal de bord

Gestion de configuration
Gestion des supports de la configuration

Contrôle de produit
Contrôle du respect des normes et des standards de présentation.

## Tâches de gestion de la qualité
La responsabilité de l'établissement du Plan Qualité et de son évolution est à la charge des enseignants
### Organisation
- Responsables du projet : les enseignants
- Responsable qualité : les enseignants
### Gestion de la configuration
#### Composants de la configuration
- les dossiers d’analyse et de spécification, de conception préliminaire, de conception détaillée
- les plans des tests de validation, des tests d’intégration, des tests unitaires
- le code source
- les diverses formes du code objet
- les dossiers des tests unitaires, d’intégration, de validation
- les manuels d'installation et de mise en œuvre, d'utilisation, de maintenance
- le journal de bord et le compte-rendu d'activités
- les fiches de suivi de l’avancement du projet et les fiches de rapport de lectures croisées
#### Archivage
Les logiciels des sous-systèmes doivent être rangés sur le serveur et sur les postes locaux :
XXXX
YYYY

ZZZZ

TRAC	contient les travaux en cours

SRC	contient les sources opérationnelles
BIN	contient les exécutables
DOC	contient la documentation
SUIVI	contient les comptes-rendus d'activité et le journal de Bord

Pour la livraison au client sur cd-rom, sans TRAC et avec dans SRC, BIN et DOC les versions finales numérotées 2.0
- DOC : contient les documents livrables du projet (Dossiers et Manuels) ainsi que l'analyse UML
- BIN : contient les exécutables
- SRC : contient les sources.
### Protection des logiciels
Tous les logiciels seront rangés sur le serveur, l'accès au répertoire projet doit être protégé par mot de passe.

# Répartition, Affectation des tâches
## Equipes de développement
L'équipe de développement est composée de 3 étudiants :
Présentation - Communication	(10)
Collecte - Communication	(11)
Collecte - Communication	(12)

Étudiants	Sous-systèmes
Présentation – Communication	Présentation : PF1 – PF2 – PF3 / Communication : CoF1
Collecte - Communication	Collecte : CF1 – CF2 – CF3 / Communication : CoF1 – CoF2 – CoF3

## Répartition des tâches et critères d’évaluation
Etudiant N°4 : Présentation - Communication
Projet : Système de Mesure à Distance d’une Ruche (Windows) / Sous-systèmes : Présentation - Communication
Fonctionnalités en charge : / Mettre en place les pages d’interface Intranet/Internet. / Extraire les données de la base de données et préparer les pages HTML de présentation. / Réceptionner de nouvelles mesures et les archiver dans la base de données.
On donne :
Analyse	Cahier des charges / Cas d’utilisation
Matériel à intégrer	Unité centrale de type PC sous Windows / Module GSM/GPS Genloc 31e
Matériel de développement	Unité centrale de type PC sous Windows
Logiciels à intégrer
Logiciel de développement	Microsoft Visual Studio 2022

Le champ durée indique la semaine de début et la semaine de fin
tache	On demande	Critères de recette	durée
T1	S’approprier la modélisation du système / Finaliser la modélisation du système	Respect du cahier des charges	1 – 3 / maj.
T2	Prendre en main la chaine de développement	Un programme de test fonctionne	4-4
T3	Mettre en place la page d’accueil pour le service à l’apiculteur	Respect du modèle	4-5
T3	Extraire les données de la BdD et structurer la page HTML de présentation sous forme d’une carte géographique	La localisation des ruches par rapport à leurs positions GPS sont correctes	4-16
T3	Extraire les données de la BdD et structurer la page HTML de présentation pour une ruche, tracer une courbe	Les données sont en concordance avec le contenu de la BdD / Utilisation de Highcharts	4-16
T3	Recevoir des données grâce au module GSM	Réception d’un SMS validé	4-16
T3	Ecoute du module GSM et archivage dans la base de données	Les données archivées dans la base sont cohérentes	4-16
T3	Prévoir un système de test de la communication (protocole à déterminer)	Affichage des messages d’erreurs	4-16
T5	Intégration	Le fonctionnement de l’application est conforme au cahier des charges.	12-21
T8	Gérer la planification du projet / Assurer la traçabilité des travaux / Rédiger les documents relatifs au projet		Toutes / 1 - 21

Étudiant N°5 : Collecte - Communication
Projet : Système de Mesure à Distance d’une Ruche (Linux) / Sous-systèmes : Collecte - Communication
Fonctionnalités en charge : / Mettre en œuvre le matériel. / Récupérer les informations de l’accéléromètre-gyroscope / Récupérer la position GPS du module GSM/GPS / Envoyer et recevoir les informations.
On donne :
Analyse	Cahier des charges / Cas d’utilisation
Matériel à intégrer	Unité centrale de type PC sous Linux / Module GSM/GPS embarqué / Module accéléromètre-gyroscope
Matériel de développement	Unité centrale de type PC sous Linux
Logiciels à intégrer
Logiciel de développement	Chaîne de développement complète (C/C++ Cross GNU Tool chain)

Le champ durée indique la semaine de début et la semaine de fin
tache	On demande	Critères de recette	durée
T1	S’approprier la modélisation du système / Finaliser la modélisation du système	Respect du cahier des charges	1 – 3 / maj.
T2	Prendre en main la chaine de développement	Un programme de test fonctionne	4-4
T3	Recevoir des données grâce au module GSM	Réception d’un SMS validé	4-16
T3	Emettre des données grâce au module GSM	Emission d’un SMS validé	4-16
T3	Détecter un déplacement	Programme de test qui affiche les informations de l’accéléromètre-gyroscope	4-16
T3	Détecter un choc	Programme de test qui affiche les informations de l’accéléromètre-gyroscope	4-16
T3	Emettre des données sur demande (commande à définir) d’une liste de mobile autorisée	Emission d’un SMS de confirmation	4-16
T3	Envoyer 2 messages quotidiennement	Gestion correcte du temps et intégrer la masse	4-16
T3	Prévoir un système de test de la communication (protocole à déterminer)	Envoi des messages d’erreurs par SMS (choc, déplacement, etc.)	4-16
T5	Intégration	Le fonctionnement de l’application est conforme au cahier des charges.	12-21
T8	Gérer la planification du projet / Assurer la traçabilité des travaux / Rédiger les documents relatifs au projet		Toutes / 1 - 21

Étudiant N°6 : Collecte - Communication
Projet : Système de Mesure à Distance d’une Ruche (Linux) / Sous-systèmes : Collecte - Communication
Fonctionnalités en charge : / Mettre en œuvre le matériel. / Récupérer le poids de la balance / Récupérer la position GPS du module GSM/GPS série / Envoyer et recevoir les informations via le réseau SIGFOX.
On donne :
Analyse	Cahier des charges / Cas d’utilisation
Matériel à intégrer	Unité centrale de type PC sous Linux / Carte Sigfox / Module GPS série / Balance MyWeigh HD-150
Matériel de développement	Unité centrale de type PC sous Linux
Logiciels à intégrer
Logiciel de développement	Chaîne de développement complète (C/C++ Cross GNU Tool chain)

Le champ durée indique la semaine de début et la semaine de fin
tache	On demande	Critères de recette	durée
T1	S’approprier la modélisation du système / Finaliser la modélisation du système	Respect du cahier des charges	1 – 3 / maj.
T2	Prendre en main la chaine de développement	Un programme de test fonctionne	4-4
T3	Emettre des données grâce à la carte SIGFOX	Réception d’un message sur le portail SIGFOX	4-16
T3	Recevoir des données grâce à la carte SIGFOX	Emission d’un message sur le portail SIGFOX	4-16
T3	Transférer des données du portail SIGFOX par callback	Récupération de l’information sur une page WEB	4-16
T3	Emettre des données du portail SIGFOX	Récupération de l’information sur la carte SIGFOX	4-16
T3	Recevoir des données de la balance	Programme de test qui affiche le poids	4-16
T3	Envoyer x messages quotidiennement	Gestion correcte du temps	4-16
T5	Intégration	Le fonctionnement de l’application est conforme au cahier des charges.	12-21
T8	Gérer la planification du projet / Assurer la traçabilité des travaux / Rédiger les documents relatifs au projet		Toutes / 1 - 21